PROJEKTJELENTÉS

10. hét

Team neve: Team 2. (NoPaRa)

Csoportvezető: Pilvein Péter Attila

A projekt címe: Hálózati Nyilvántartó Program fejlesztése

Dátum: 2019. április 25.

Beszámoló a projekt állapotáról a 10. héten

A 8. hétre tervezett tevékenységek (1-8. hét):

* PAD dokumentum elkészítése
* fejlesztői környezet, adatbázis, fejlesztési mód kiválasztása
* a szükséges hardver és szoftver előkészítése, üzembe állítása
* tárolandó adatok körének felmérése
* adatbázis megtervezése (E-K modell)
* adatbázis és felhasználói felület megtervezése
* szerkezeti egységek létrehozása

A 8. hétre tervezett tevékenység 100 %-ban megvalósult.

A hátralevő mérföldkő események:

* Adatrögzítés, kódolás befejezése (11. hét)
* Rendszertesztelés, hibajavítások elvégzése (12. hét)
* Dokumentáció átadása (13. hét)